Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa Done vì thiếu 2 chức năng (xóa lịch sử, lọc theo loại) - Chưa đạt DoD (1). + PBI-05: Chưa Done vì chưa review chéo và mới test trên máy tính (chưa test điện thoại) - Chưa đạt DoD (2) và (3). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Nhập số điện thoại / dán đường link đáng ngờ ➔ Xem cảnh báo và lý do ➔ Gửi báo cáo số/link đó. - Người demo: Mời Stakeholders (cô Mai, chị Vy) thao tác dùng thử trực tiếp trên điện thoại/máy tính dưới sự hướng dẫn của Developers (Thu An, Gia Bình, Mai Lan). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Cô/Anh/Chị thấy lý do cảnh báo hiển thị trên màn hình đã đủ rõ ràng, dễ hiểu để mình quyết định dừng chuyển tiền chưa? 2. Trong quá trình thao tác nhập link hoặc bấm gửi báo cáo, có bước nào khiến cô/anh/chị thấy bất tiện hay cần cải thiện không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO không nên tự demo mọi thứ, không được demo các phần chưa Done và tuyệt đối không được báo cáo sai sự thật về PBI-05. Sửa thành: Tốt nhất là mời Stakeholders dùng thử, hoặc Developers trình diễn chỉ 3 PBI đã Done (01, 02, 03). PO thẳng thắn chia sẻ tình trạng PBI-04 và PBI-05 là chưa Done và giải thích tiến độ thực tế. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Đây là format của Daily Scrum, không phải Sprint Review. Review tập trung vào sản phẩm và phản hồi người dùng, không báo cáo công việc cá nhân. Sửa thành: Toàn đội Scrum và Stakeholders cùng thảo luận về phần mềm vừa dùng thử. PO rà soát lại Product Backlog, thảo luận về điều kiện thị trường và dự kiến mục tiêu tiếp theo. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Quá ít thời gian cho Stakeholder (họ là trọng tâm của buổi này). Scrum Master không có quyền chốt tính năng; Review không hứa/chốt cứng ngay tại chỗ. Sửa thành: Stakeholders được khuyến khích góp ý xuyên suốt buổi họp. Product Owner (Ngọc Hương) tiếp nhận góp ý, thêm vào Product Backlog để cân nhắc và sắp xếp độ ưu tiên sau. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Cách xử lý: Product Owner (Ngọc Hương) cám ơn chị Vy, tạo một Product Backlog Item (PBI) mới với nội dung "Chia sẻ cảnh báo" và đưa vào Product Backlog. PO sẽ đánh giá giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên sau. Không hứa sẽ làm ngay ở Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Cách xử lý: Đây là một lỗi UI/UX (bug) được phát hiện khi sử dụng thực tế (dù PBI-02 đã Done). Product Owner ghi nhận bug này vào Product Backlog. Do lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng lớn tuổi (như cô Mai) và thao tác cốt lõi trên mobile, PO và Developers sẽ thảo luận để ưu tiên khắc phục (fix bug) sớm, có thể là ngay trong Sprint tới. |